C L O U D Y I   ·   云 亿 智 能

技术开发方案表

技术评估阶段 · 由售前 / 技术填写

销售调研  →  技术评估  →  需求确认 / 预报价  →  合同签订  →  开发制作  →  演示与验收  →  交付

| 客户名称 | 乐天质量管理系统 (Letian QMS) 数字化质检与追溯平台 |
| --- | --- |
| 销售负责人 | 周配杰 |
| 开发负责人 | 沙玲玲 |
| 日期 | 2026 年 09 月 18 日 |

提示 依据《销售需求调研表》编制，用于判断能不能做、怎么做、多少工作量、有哪些风险与边界。未经技术确认，销售不应对客户承诺定制功能与交付周期。

1. 项目概况

| 项目名称 | 乐天QMS（制造业数字化质量协同与全链路追溯系统） |
| --- | --- |
| 对应调研文档及版本 | 乐天QMS_开发确认文档 V1.0 / 需求确认单 |
| 参与人员 | 沙玲玲（架构/全栈）、周配杰（交付/销售）、李总（客户质量总监） |
| 方案版本 | V1.0（技术评估与开发实施方案） |

2. 需求理解与项目目标

客户核心诉求  全面替代车间现有纸质与分散 Excel 质检记录，拉通来料(IQC)、制程(IPQC)、成品(FQC)、出货(OQC)、退货(RQC)全链路，实现质检数据实时化、检验标准规范化、不合格品闭环化以及质量档案秒级追溯。

本项目拟解决的核心问题  1) 质检流程断层：五大质检环节标准不统一、线下手工流转效率低且易漏检；2) 规则与判定不灵活：缺乏动态质检方案与多公差范围判定引擎；3) 异常处置缺乏闭环：MRB 审批脱节、返工复检未受控；4) 追溯链路断裂：客户投诉难以快速正反向穿透到批次与原料机台；5) 系统孤岛：与 ERP/MES/WMS 缺乏统一联动。

预期业务结果  一线质检录入提效 60% 以上；质量异常响应由数小时缩短至 15 分钟内；批次质量追溯由 2~3 天缩短至 5 秒内精准定位；不良品漏检率降为 0；构建企业级质量数字资产中心。

| 序号 | 待解决的关键问题 | 解决思路 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 多工序复杂质检标准的动态配置与自动智能判定 | 基于 DDD 领域驱动构建质检方案引擎，支持数值公差、文本枚举、多缺陷等级(致命/严重/轻微)及 AQL 抽样规则自动计算与即时判定。 |
| 2 | 质量异常处置(MRB)流程严密闭环与状态机管控 | 采用轻量级有限状态机 (FSM)，严格管控报废/返工/让步接收状态流转，防跳步漏审，并全链路记录不可篡改审计日志 (Audit Log)。 |
| 3 | 跨系统批次追溯链条的高效穿透与报告自动化 | 建立基于 PostgreSQL 批次图谱索引，拉通 ERP 采购收货、MES 生产流转与出库质检，秒级生成电子出厂检验报告(COA)及追溯拓扑。 |

3. 总体技术方案

一句话方案  以统一领域契约与状态机引擎为核心，构建覆盖来料、制程、成品、出货、退货的全生命周期、轻量高效、秒级追溯的现代化数字质量协同平台。

用户 / 系统触发  →  获取任务  →  读取业务数据  →  AI 识别 / 分析  →  调用业务系统  →  执行动作  →  输出 / 回写 / 通知

| 层级 | 建议内容 |
| --- | --- |
| 入口层 | Web 工业响应式工作台（React 19 + Vite 6 + Tailwind CSS + AntD 5）/ 车间移动扫码终端 / 工业平板 / 企微与钉钉待办推送 |
| AI 与流程层 | 拍照识字与扫码快速录入 / 尺寸外观公差自动秒级判定 / 出厂质检报告 (COA) 一键自动排版生成 / 不合格品审批与返工闭环流程锁 |
| 业务系统层 | 乐天现有 ERP 系统（物料与采购单）/ MES 系统（工单工序）/ WMS（入库出库）/ 关系数据库 PostgreSQL 16 / Redis 缓存 |
| 输出层 | 企微/钉钉质量异常告警 / 电子出厂检验报告 (COA) / 批次全链路正反向追溯拓扑图 / 质量良率看板 / ERP&MES 放行与过账回写 |

4. 场景开发方案

场景 01：IQC 来料质检与不合格品退换货闭环

| 业务目标 | 实现原材料/零部件到货检验在线标准化，快速判定批次质量，合格即时放行入库，不合格触发隔离与退货流程。 |
| --- | --- |
| 触发入口 / 输入数据 | 触发入口：WMS/ERP 到货收货单推送或现场扫码收货标签；输入数据：物料编码、供应商批次、送检数量、到货日期。 |
| 处理流程 | ① 质检员扫码识别到货批次，系统自动匹配最新 IQC 检验方案 ② 系统根据 AQL 标准自动推荐抽样样本量及判定水准 ③ 现场测量并录入尺寸、外观、性能等抽检实测数据 ④ 系统动态规则引擎毫秒级自动判定单项及整批合格/不合格 ⑤ 判定结果触发后续业务：合格生成入库放行指令，不合格发起 MRB 处置单 |
| 调用系统 / 接口 | WMS 智能仓储系统、ERP 采购系统、物料工程图纸与质检标准库 API。 |
| 输出结果 | 电子 IQC 检验报告单、物料入库放行状态更新、不合格品 MRB 待办单据、供应商质量考评记录。 |
| 异常处理 / 权限要求 | 异常处理：网络中断支持离线暂存与断点续传，超期未检红牌提醒；权限要求：质检员录入，质检主管具备让步接收/特殊放行审批权。 |
| 验收要点 | 扫码匹配物料方案准确率 100%；实测值自动判定无误；合格后 WMS 入库状态实时回写；不良品隔离通知 100% 送达。 |

场景 02：IPQC 制程巡检 / 首检与过程异常告警

| 业务目标 | 严密监控车间首检、巡检与关键工艺参数，实时捕捉超差波动，第一时间停机纠偏，防止批量性质量事故。 |
| --- | --- |
| 触发入口 / 输入数据 | 触发入口：MES 生产工单下发/班次开工事件、定时巡检周期提醒；输入数据：工单号、机台号、工序、班次、操作员。 |
| 处理流程 | ① 质检员或班组长扫码工单与机台条码，系统调取该工步控制计划(CP) ② 依规录入关键控制点(CCP)工艺参数、外观及尺寸实测值 ③ 系统自动比对公差阈值，计算偏差并标注预警等级(正常/黄色预警/红色停机) ④ 出现异常时立即向车间主管、工艺工程师推送企微/钉钉紧急告警 ⑤ 责任人在线提交遏制措施与调机方案，复测合格后解除锁线恢复生产 |
| 调用系统 / 接口 | MES 制造执行系统工单接口、车间工业物联网采集网关、企业微信/钉钉消息 Webhook。 |
| 输出结果 | 首检/巡检电子记录卡、工序参数波动趋势图、质量异常整改任务单、MES 暂停/复工控制信号。 |
| 异常处理 / 权限要求 | 异常处理：参数超差时系统自动向 MES 发出预警联动，工位操作屏弹窗拦截；权限要求：仅质检主管及工艺工程师可执行工序复工解锁。 |
| 验收要点 | 巡检任务按时完成率提升至 98% 以上；超差告警延迟 < 3 秒；异常处置整改闭环率 100%；首检未做严禁批量投产。 |

场景 03：OQC 出货质检与批次质量档案全链路秒级追溯

| 业务目标 | 把好成品出厂最后一关，一键自动汇总从原料到成品的全流程质检数据，生成客户专有 COA 报告，并支持客户投诉秒级穿透追溯。 |
| --- | --- |
| 触发入口 / 输入数据 | 触发入口：ERP 销售出货通知单推送、成品扫码出库前校验；输入数据：销售订单号、成品批次号/序列号、客户编码。 |
| 处理流程 | ① 质检员扫码成品托盘/箱码，自动拉取客户专属出厂检验规范 ② 检验包装完整性、标签信息、随附资料并录入出厂抽检性能指标 ③ 系统自动聚合该批次前序 IQC、IPQC、FQC 全流程检验数据与生产要素 ④ 一键自动生成符合客户标准格式的电子出厂检验报告 (COA) 与防伪追溯码 ⑤ 合格批次自动向 ERP 发送出库放行许可；当遇客诉时扫码秒级穿透全链路 |
| 调用系统 / 接口 | ERP 销售出库模块、WMS 发货复核接口、PDF/电子签章生成服务、客户协同外部门户。 |
| 输出结果 | 电子出厂检验报告 (COA)、成品出库放行通知、正反向质量追溯图谱拓扑、防伪质检溯源二维码。 |
| 异常处理 / 权限要求 | 异常处理：未通过 OQC 或前序质检存在未闭环异常的批次系统强行锁死禁止出库；权限要求：OQC 终检员签字，品质部经理签署出厂报告。 |
| 验收要点 | COA 报告 1 秒自动生成，无需人工排版；拦截未检出库率 100%；客户投诉质量反查定位时间从 2 天缩短至 5 秒内。 |

5. 功能清单

| 编号 | 一级功能 | 二级功能 | 功能说明 | 优先级 | 实现方式 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| F01 | 基础质量数据 | 质检方案与标准库 | 维护物料/工序质检方案、检验项、公差范围、致命/严重/轻微缺陷及 AQL 抽样规则 | P0 | 自主研发 / 规则引擎 |
| F02 | 来料与制程质检 | IQC/IPQC 检验执行 | 支持扫码接单、抽样计算、测量值录入、合格判定、首检巡检及工艺超差预警 | P0 | 自主研发 / 工业工作台 |
| F03 | 成品与出货质检 | FQC/OQC 与 COA 生成 | 成品入库终检、出货包装与标识核验，一键自动合成标准电子出厂检验报告(COA) | P0 | 自主研发 / 报表组件 |
| F04 | 质量异常管理 | MRB 评审与返工闭环 | 不合格品自动隔离、发起报废/返工/让步审批流，返工工单闭环追踪与二次复检 | P0 | 自主研发 / 状态机引擎 |
| F05 | 质量追溯与看板 | 批次图谱与 SPC 统计 | 来料-工序-机台-成品全链路正反向秒级追溯拓扑，SPC 控制图与不良品缺陷柏拉图 | P1 | 自主研发 / 数据可视化 |

6. 系统对接方案

| 对接系统 | 对接内容 | 方式 | 读取 | 写入 | 前置条件 / 责任方 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ERP | 物料主数据、采购到货单、销售出库单、合格入库回写 | API / Webhook | ☑ | ☑ | ERP 开放标准 RESTful 接口 / 客户 IT 配合 |
| MES | 生产工单计划、工序流转信息、机台运行参数、工序质检锁定/放行 | API / Webhook | ☑ | ☑ | MES 接口文档与测试沙箱联调环境 / 客户 MES 厂商 |
| WMS | 收货质检申请、不良品隔离区标记、成品出库放行校验 | API / DB 视图 | ☑ | ☑ | 仓储系统条码规范对接 / 客户仓储信息化团队 |
| 企业微信 / 钉钉 | 质量超差即时红黄牌预警、MRB 评审待办审批推送、日常质检日报 | API | □ | ☑ | 提供企业微信/钉钉应用凭据与审批机器人 / 客户网络管理员 |
| 条码/扫码枪终端 | PDA 扫码枪、工位固定式条码枪扫码解析物料批次与序列号 | USB-HID / WebSerial | ☑ | □ | 厂区条码/二维码编码规则统一 / 客户车间设备组 |

7. AI 能力与技术组件

☑ 文档 / 表格解析　☑ OCR 图片识别　□ 自然语言理解　□ 知识库问答　☑ 数据分析　☑ 报告生成　☑ 规则判断　□ Agent 自动执行　□ RPA 自动化　☑ 工作流编排　□ 其他：__________

模型 / 平台建议  手机/平板拍照识字与扫码识别工具；尺寸公差与外观合格自动计算判定器；次品审批与返工闭环流程锁；出厂质检报告 (COA) 一键自动排版生成工具。

知识库或业务规则来源  乐天现有的质检规章制度、国家抽样检验标准表 (GB/T 2828)、各产品图纸尺寸与误差允许范围表、过往次品判定与处理经验库。

关键准确率与容错策略  公差计算与合格判定 100% 准确不许出错；数据录入防手误双重校验（如负数、乱码提示）；车间断网时数据自动暂存手机/平板，联网后自动补传不丢数据。

8. 权限、安全与部署方案

| 角色 | 查看权限 | 操作权限 | 审批 / 确认权限 |
| --- | --- | --- | --- |
| 质量总监 / 厂长 | 查看全厂所有质检数据、质量分析报表、追溯图谱、审计日志 | 系统全局配置、质检方案终审发布、紧急冻结生产 | MRB 最终仲裁审批、让步接收放行批准、重大质量事故处置 |
| 车间主任 / 生产主管 | 查看所辖车间工序质检记录、首检/巡检状况、工位质量异常看板 | 工序整改措施提报、调机参数复核、日常复检申请 | 车间内部质量异常评审、返工工单执行确认 |
| 质检工程师 / QE | 查看负责产品线全流程质检记录、SPC 分析趋势、供应商考评 | 新增/修改质检方案与标准项、录入抽样方案、维护缺陷代码库 | 不合格品 MRB 方案评审、复检合格确认、COA 报告签批 |
| 一线质检员 / 巡检员 | 查看当前领取的检验任务、对应物料方案与公差标准 | 扫描批次条码、录入测量数值、上传外观瑕疵照片、保存判定结果 | 仅具有单项及整批质检结论提交权，无越权审批权限 |
| 系统管理员 | 查看系统运行监控、API 调用指标、全量审计日志 (Audit Log) | 用户账号管理、组织架构维护、角色与 PBAC 权限策略分配 | 无业务审批权，仅负责系统运维与安全配置 |

| 部署项 | 说明 |
| --- | --- |
| 部署模式 | ☑ 私有化部署 □ SaaS ☑ 客户本地服务器 □ 云服务器（推荐乐天厂区机房私有化部署，工业质量数据完全自持，杜绝泄密风险） |
| 服务器 / 网络要求 | 建议服务器配置：8 核 CPU / 16GB 内存 / 500GB SSD 磁盘存储；局域网千兆交换，车间质检点覆盖稳定 Wi-Fi 或有线网络接入。 |
| 账号与权限要求 | 基于 PBAC（基于策略的访问控制）细粒度权限管控；支持与客户 Active Directory / LDAP 统一身份认证集成；多级密码复杂度策略。 |
| 数据安全 / 脱敏要求 | 核心数据字段加密存储 (AES-256)；全程通信采用 TLS 1.3 / HTTPS 加密；支持敏感物料图纸及数据导出水印与权限脱敏。 |
| 日志与审计 | 完整不可篡改的操作审计日志 (Audit Log)，详细记录质检录入、数据修改、审批判定的人员、时间、IP 与变更前后快照。 |

9. 项目范围与边界

| 本期包含 | 本期不包含 |
| --- | --- |
| 1. 质检标准与方案库动态配置管理（IQC/IPQC/FQC/OQC/RQC） | 1. 生产车间底层 PLC / 传感器硬件线路改造与梯形图定制 |
| 2. 来料、制程、出货、退货四大质检流程流转与移动扫码录入 | 2. 乐天 ERP / MES / WMS 系统内部代码原生二次开发 |
| 3. 不合格品处置 (MRB) 流程流转、状态机引擎与异常预警 | 3. 厂区网络基础设施搭建（如车间 Wi-Fi 硬件铺设、物理布线） |
| 4. 全链路批次正反向秒级质量追溯图谱与标准 COA 报告自动生成 | 4. 质检物理量具（千分尺、三坐标等）自带驱动软件的定制改版 |

边界提示 边界需写清是否包含：第三方软件授权费、接口费、客户原系统二开、硬件 / 云资源、历史数据治理、新增场景、现场驻场等。

10. 工作量与周期评估

| 模块 | 主要工作 | 预计人天 | 难度 | 负责人 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求 / 方案设计 | 业务蓝图深化、详细接口规约制定、数据库建模与原型方案确认 | 4 | 中 | 沙玲玲 / 架构师 |
| 原型 / UI | 工业响应式工作台设计、扫码交互界面、异常预警大屏与追溯拓扑 UI | 3 | 中 | UI 设计师 |
| AI / 工作流开发 | DDD 领域状态机实现、动态质检规则引擎、COA 报告引擎与扫码组件 | 8 | 高 | 沙玲玲 / 后端工程师 |
| 业务系统接口 | ERP 采购/出库单、MES 生产工单、WMS 到货与企微预警接口联调 | 5 | 高 | 沙玲玲 / 全栈工程师 |
| 测试 / 联调 | 前后端集成联调、模拟高并发压测、五大质检业务闭环链路测试 | 4 | 中 | 测试工程师 |
| 部署 / 培训 | 厂区本地私有化 Docker 容器部署、基础数据初始化、关键用户操作培训 | 3 | 低 | 运维交付工程师 |
| 项目管理 | 项目里程碑把控、需求变更管理、客户接口人每周沟通与交付验收 | 3 | 中 | 周配杰 / 沙玲玲 |
| 合计 | 涵盖需求、设计、开发、联调、部署与试运行交付全流程 | 30 人天 | 中 | 交付团队 |

预计总周期 30 个工作日；计划开始 2026-09-20；计划上线 2026-10-30

需求确认  →  原型 / 场景确认  →  开发  →  内部测试  →  客户测试  →  修改  →  正式上线

11. 风险与前置条件

| 风险 / 前置条件 | 可能影响 | 解决建议 | 责任方 |
| --- | --- | --- | --- |
| 第三方系统无接口 | ERP/MES 无法实时联动，需依赖定时文件或人工导入 | 优先推动厂商开放标准 REST API，若无接口可降级采用数据库安全视图直读或规范 Excel 定时同步。 | 客户 IT 部门 / 外部厂商 |
| 客户数据不规范 | 物料编码/批次号格式混乱导致扫码匹配失败 | 项目启动前提供标准化基础数据导入模板，上线前联合质量部完成首批物料主数据与质检方案清洗。 | 乐天质量部 / 数字化推进办 |
| 测试环境 / 账号未提供 | 接口联调滞后，压缩后期系统综合测试时间 | 项目启动后 3 个工作日内提供 ERP/MES 测试沙箱环境及账号，提前开展 Mock 契约驱动测试先行。 | 客户系统管理员 / 销售协助 |
| AI 识别准确率存在边界 | 铭牌破损或污渍可能导致 OCR 识别偶发错误 | 引入双重校验机制（扫码为主、OCR 为辅），识别结果高亮提示质检员核对并提供一键手动修正通道。 | 技术开发团队 |
| 需求频繁变化 | 增加额外未评估的检验场景导致工期延误 | 严格执行变更控制流程，本期聚焦 IQC/IPQC/OQC 核心主流程，新增非核心需求纳入二期迭代规划。 | 双方项目负责人 |
| 网络 / 服务器限制 | 车间局部 Wi-Fi 信号盲区影响数据实时上传 | 前端工作台内建离线 IndexedDB 缓存暂存机制，检测到网络重连后自动后台幂等补传，杜绝数据丢失。 | 客户网络管理员 / 技术团队 |

12. 技术评估结论

☑ 可以按当前需求开发　□ 需要调整需求后开发　□ 建议先做 POC 验证　□ 暂不建议开发

评估结论说明  项目业务目标明确，技术架构方案先进合理（基于 React 19 + Fastify + DDD 状态机 + PostgreSQL），功能范围边界清晰，整体技术风险可控。核心需求已获各方确认，具备立即启动开发实施的条件。建议启动后重点抓紧外部 ERP/MES 联调环境落地。

技术负责人 / 日期  沙玲玲 / 2026-09-18